2026UAVSwarm
无人机嵌入式 Agent Runtime
阶段性综合报告

基于当前 MVP 骨架、协议契约、测试闭环与后续演进路线的系统性整理

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 文档性质 | 阶段性综合报告 / 设计总结 / 软件技术报告 |
| 适用阶段 | 当前基线版本冻结后、32 项 pytest 全量通过之后 |
| 报告对象 | UAV Agent Runtime MVP 内核、协议与策略控制面、运行时与适配器骨架 |
| 当前定位 | 控制面内核与可测试骨架，不等同于真实飞控系统 |
| 编制日期 | 2026-03-17 |

报告说明 本报告不是为了堆砌篇幅而形成的“概念合集”，而是把项目当前已经沉淀下来的技术主线、代码骨架、协议契约、策略裁决逻辑、测试结果与后续演进路线统一整理成一份可用于汇报、立项、交接、论文与专利梳理的正式文档。其重点在于把当前“能跑的最小内核”与更大的无人综合平台目标连接起来。

执行摘要

本项目当前阶段的核心目标不是直接构建一套可上线的飞控系统，而是围绕“无人机嵌入式 Agent Runtime”建立一套可持续演化的控制面内核。该内核以 contract-first、policy-first 和 adapter-abstraction 为基本原则，优先冻结协议对象、决策输出、审计回放结构与测试边界，使上层大模型生成、控制面策略裁决和下层执行适配之间形成清晰边界，从而避免系统在尚未成熟前就被真实飞控、复杂硬件链路与多机协同逻辑拖垮。

截至本报告形成时，项目已经完成协议对象骨架、统一策略裁决入口、运行时主链路、适配器网关、审计与回放基础能力、CLI 最小入口以及围绕 protocol / policy / runtime 的测试闭环。全量 pytest 已达到 32 项通过，说明当前 skeleton、contract 与 tests 已实现一次真正对齐，项目已从“概念和文档驱动”进入“可验证工程内核驱动”阶段。

在系统层面，当前主链路已经明确为：ActionRequest 进入 unified_policy_gate 输出 PolicyDecisionEnvelope，允许路径经 AdapterGateway 下发至 FakeAdapter 执行并输出 ActionResult，同时形成可审计的 policy_decision_event 与可回放记录。这条链路的意义不在于当前 FakeAdapter 能做多少事，而在于它验证了‘控制面决策—执行面适配—审计回放’的最小闭环可以被编码、被测试、被演进。

从更大的平台视角看，本项目并未偏离最初的‘无人综合平台’目标。恰恰相反，当前代码骨架相当于把宏观平台拆成一个可先跑起来、可持续扩展的内核：控制面使用 canonical protocol_json 承载任务、动作请求、授权与策略裁决，执行面通过 adapter gateway 映射到底层协议与 SDK，从而为后续接入 PX4 SITL、MAVLink、ROS2、厂商 SDK、控制台、仿真环境和多机协同提供稳固的接口基底。

| 维度 | 当前结论 |
| --- | --- |
| 当前阶段 | MVP skeleton / contract 冻结早期 |
| 主目标 | 形成控制面 + 执行面 + 审计回放的最小闭环 |
| 当前状态 | 全量 pytest 32 passed；版本已冻结 |
| 当前执行后端 | FakeAdapter（用于验证 contract 与链路，不用于真实飞行） |
| 下一阶段重点 | CLI 可演示化、审计/回放可读化、adapter 增强、SITL/PX4 预接入 |

一、项目背景与问题定义

1.1 背景与出发点

无人系统平台尤其是无人机平台的工程难点，并不只在于飞控本体，也不只在于视觉、导航或控制算法本身，而在于如何在“任务输入—策略判断—执行下发—结果回传—过程可审计”之间建立一个足够清晰、足够可演化的控制面。如果在项目早期就让大模型、业务逻辑、底层协议和真实硬件深度耦合，系统很容易出现两个问题：一是接口与责任边界不清，二是测试与验证只能依赖真实环境，导致迭代成本急剧上升。

因此，本项目并没有选择从‘直接控制飞控’或‘直接生成底层消息’开始，而是选择先搭建一个面向无人机任务执行的 Agent Runtime 最小内核。这个内核不是为了替代真实飞控，而是为了把上游任务表达、策略裁决、动作请求、执行适配与审计回放组织成一个稳定的骨架。只有这层内核稳定下来，后面接入 SITL、PX4、MAVLink 甚至更复杂的多机控制、地面站与控制台时，才不会每接一层就推倒重来。

1.2 核心问题

如何定义一套不直接等同于底层协议、却足以承载任务与动作请求的控制面 canonical protocol_json。

如何保证所有执行请求都先经过统一的策略裁决，而不是由上层逻辑直接穿透到底层执行层。

如何在授权、委托、优先级抢占、链路状态收缩等复杂约束下，仍然保持最小可测试闭环。

如何为后续接入真实飞控与仿真环境预留接口，但在当前阶段又不被这些外部复杂性拖慢。

1.3 当前项目定位

当前仓库的定位是：面向无人机/无人系统任务执行的运行时骨架。它不是通用聊天 Agent，不是桌面自动化框架，不是直接生成飞控帧的控制器，更不是一个已经可以用于真实飞行任务的成熟系统。它当前的价值在于：用一套可测试的 contract、可运行的 skeleton 和可追踪的 audit/replay 机制，把更大平台的核心主线落到代码与测试之中。

二、总体目标、范围与阶段性边界

2.1 当前阶段目标

当前阶段目标可以用一句话概括：形成一套‘控制面决策 + 执行面适配 + 审计回放’的最小可运行闭环。它不追求在本阶段就具备完整飞行控制能力，而是优先确认几个关键事实：协议对象是否稳定、策略裁决入口是否唯一、运行时主链路是否打通、适配器是否能隔离执行面、审计与回放是否能形成持续可验证的证据链。

2.2 当前范围

定义并实现核心对象：Envelope、ActionRequest、PolicyDecisionEnvelope、ActionResult 等。

实现 unified_policy_gate 作为唯一策略裁决入口。

实现 RuntimeOrchestrator 串联 policy、adapter 与 audit。

实现 AdapterGateway 与 FakeAdapter 的最小闭环。

形成 protocol / policy / runtime 的测试闭环。

2.3 当前非目标

不在本阶段直接接入真实飞控或真实飞行器硬件。

不在本阶段完成完整授权体系、完整多机协同编排与复杂博弈逻辑。

不在本阶段解决 GUI 控制台、可观测大屏与云端同步问题。

不在本阶段用大模型直接输出底层飞控帧。

阶段边界判断 当前阶段的价值，不在于功能数量，而在于“哪些边界已经被冻结”。从工程上讲，能冻结对象、消息、决策输出与测试断言，比短期堆更多功能更重要。

三、总体技术路线与系统架构

3.1 核心技术路线

本项目采用的不是‘先把所有业务功能写出来，再慢慢补协议和测试’的路线，而是更偏向 contract-first 的方法：先冻结消息对象、决策对象、reason/error 编码、测试矩阵与协议边界，再在其上生成 skeleton 并让测试闭环通过。这样做的直接收益是：项目可以在尚未接真实后端前就开始积累工程可信度。

3.2 控制面与执行面的分离

系统的核心分层思想是把控制面和执行面分离。控制面承载任务、动作请求、授权/委托、策略裁决、状态与审计关联；执行面则负责把控制面批准后的执行意图映射为具体后端命令。这意味着上层大模型、规划逻辑或外部系统不能直接穿透到 MAVLink、ROS2 或厂商 SDK，而必须先通过 canonical protocol_json 和 unified_policy_gate 的约束。

| 层次 | 职责 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| protocol | 定义枚举、消息对象、Envelope、请求/结果结构、编解码与基础校验 | 控制面 contract 边界 |
| policy | 定义上下文、配置、决策对象与统一裁决入口 | 唯一策略裁决平面 |
| runtime | 组织 request -> policy -> adapter -> result -> audit/replay 的主链路 | 编排与追踪 |
| adapters | 把控制面批准后的执行意图映射到下游执行接口 | 执行面抽象 |
| skills | 以语义能力形式封装任务动作，占位后续扩展 | 能力层 |
| console | 提供 CLI 最小可操作入口 | 人机交互最小入口 |

3.3 当前最关键执行链路

当前最重要的一条链路是：ActionRequest 进入 RuntimeOrchestrator，由其构造 PolicyContext 与 RuntimeActionContext，交给 unified_policy_gate 产出 PolicyDecisionEnvelope；若结果为 allow，则交由 AdapterGateway 生成 execution intent 与 adapter command，进入 FakeAdapter 执行并归一化为 ActionResult；无论 allow、deny、require_confirm 还是 preempt，均会形成 policy_decision_event 并写入 AuditLog，供 replay 读取。

四、软件需求分析

4.1 功能性需求

| 编号 | 功能要求 |
| --- | --- |
| FR-1 | 系统应接收结构化动作请求，并支持最小必需字段的补齐与兼容。 |
| FR-2 | 系统应提供统一的策略裁决入口，并输出标准化 PolicyDecisionEnvelope。 |
| FR-3 | 系统应在允许路径下通过适配器网关调用执行后端，并返回统一结果对象。 |
| FR-4 | 系统应记录关键 policy 决策事件，并支持读取最近审计记录。 |
| FR-5 | 系统应提供 CLI 最小命令集用于提交任务、查看状态、查看审计与回放。 |

4.2 非功能性需求

可测试性：对象形状、决策输出与链路行为必须可被 pytest 覆盖。

可演进性：控制面 contract 应尽量独立于真实执行协议。

可审计性：关键决策必须形成可检索、可回放记录。

可替换性：执行后端从 FakeAdapter 演进到 SITL / 真实协议时，不应破坏上层 contract。

4.3 设计约束

LLM 不直接输出飞控底层协议帧。

统一策略裁决入口不可绕过。

当前阶段可保留 legacy alias，但 canonical 字段必须明确。

PREEMPT 必须附带 handover_plan.mode != none。

五、控制面协议与核心对象设计

5.1 Canonical Protocol 的角色

当前协议不是为了替代 MAVLink、ROS2 或厂商 SDK，而是定义一套控制面的 canonical protocol_json，用于承载任务上下文、动作请求、策略决策与执行结果。它的价值在于：让上层逻辑只面向稳定的语义对象，而不直接面向频繁变化的执行层命令。

5.2 Envelope 设计

| 维度 | 字段 |
| --- | --- |
| 核心字段 | protocol_version, schema_id, message_id, trace_id, mission_id, source, target, timestamp, payload |
| 链路关联字段 | correlation_id, causation_id |
| 时效字段 | ttl |
| 审计/回放关联 | audit_ref, replay_ref |

5.3 ActionRequest 与 PolicyDecisionEnvelope

ActionRequest 当前承担的是控制面中的动作请求角色。其 canonical 字段包括 request_id、mission_id、action_type、skill_group、target_set、requested_scope、risk_hint、priority_hint、requires_confirmation_hint、delegation_id 与 idempotency_key 等。与此同时，为了照顾历史代码与迁移阶段，当前实现仍保留部分 legacy alias。这种双轨设计是阶段性妥协，长期方向仍是收敛到 canonical 字段。

PolicyDecisionEnvelope 是当前 policy 层的权威决策输出对象。它不是简单的 allow/deny 布尔值，而是携带 decision_code、primary_reason_code、secondary_reason_codes、effective_scope、effective_profile_id、effective_risk_level、enforced_constraints、handover_plan、policy_trace_id、audit_tags 等关键信息。这使得一条决策既可被执行链路消费，也可被审计和回放系统重建。

六、策略裁决、授权与委托模型

6.1 unified_policy_gate 的定位

unified_policy_gate 是系统唯一的策略裁决入口。它的意义不是当前已经把完整授权体系全部实现完，而是先把所有‘是否允许执行’的判断收拢到一个地方。这为后续把身份校验、委托授权、优先级抢占、目标校验、风险限制、链路状态收缩和运行时容量约束逐步补齐，提供了统一位置。

6.2 当前已实现与待实现

| 状态 | 内容 |
| --- | --- |
| 当前已实现 | allow / deny / require_confirm / preempt 的基本形状；link lost 场景下的最小收缩；PREEMPT 合同校验 |
| 当前待补 | 身份校验、TTL 与 delegation 完整检查、priority/preemption 全判定、target 验证、runtime constraints 等 |

6.3 授权与委托的工程意义

在更大的无人平台目标下，授权与委托并不是一个简单枚举，而应由 source、priority/preemption、authority scope、delegation、policy profile、link/autonomy state 共同决定。当前代码尚未把这些维度全部实现完，但文档与 contract 已经把它们冻结为后续演进方向。也就是说，项目已经知道要长成什么样，只是当前 skeleton 还未全部填满。

七、运行时、适配器与审计回放机制

7.1 RuntimeOrchestrator

RuntimeOrchestrator 是当前系统最关键的拼装器。它的职责不是做所有策略判断，而是把 request 补齐最小字段，组织上下文，调用 gate，在不同 decision_code 下分别走 blocked/deferred/confirm/preempt/allow 路径，并把决策事件与执行结果统一组织起来。

7.2 AdapterGateway 与 FakeAdapter

AdapterGateway 的当前意义已经不再是旧版简单的 adapter 路由器，而是显式经历 canonical request -> execution intent -> adapter command -> normalize result 这条路径。虽然很多步骤仍是 TODO 或简化版，但至少架构上已经证明：控制面对象不会被直接原样扔到下游执行层。FakeAdapter 则承担最小执行后端角色，用于验证 contract 与链路，而不是模拟真实飞控全部细节。

7.3 审计与回放

AuditLog 当前采用 JSONL append 的轻量实现，Replay 则提供读取最近 N 条记录的最小能力。这一设计虽然简单，但非常重要，因为它让 policy_decision_event 成为一次决策的主索引事件，后续无论是失败复盘、测试断言，还是构建更完整的可观测性，都有了起点。

八、当前软件实现现状与代码结构

8.1 当前基线状态

当前基线已经完成版本冻结，全量 pytest 达到 32 项通过。这个结果的意义并不仅仅是“测试都绿了”，而在于说明：协议对象、策略对象、运行时主链路、CLI 与 gateway 当前 API 已经在测试层面实现一次同步。换句话说，当前仓库已经从“文档驱动的想法集合”进入“代码、测试与 contract 同步收敛的工程内核”。

| 模块 | 当前状态 |
| --- | --- |
| 协议对象 | 已建立 skeleton，支持 envelope / request / decision / result 的基本形状 |
| 策略裁决 | 统一入口已确立，基础 allow / deny / require_confirm / preempt 形状可用 |
| 运行时主链路 | orchestrator 已打通 request -> policy -> adapter -> result |
| 适配器 | gateway + fake adapter 可用，真实协议后端待接入 |
| 审计与回放 | JSONL append + replay last 已具备 |
| 测试 | 全量 pytest 32 passed |

8.2 关键技术债

policy/gate 中大量高级规则仍为 TODO，占位多于完整实现；

execution intent 到真实协议命令的映射仍较薄；

canonical 与 legacy alias 仍双轨并存，长期需收敛；

CLI 输出与错误处理还偏骨架；

审计与回放更多是“能用”，尚未达到“好用”。

九、下一阶段实现路线与演示路径

9.1 最短可演示路径

在当前 32 项测试通过之后，最短 demo 路径不应该立刻跳到 PX4 / MAVLink，而应先把现有内核做成一个真正可展示的流程：通过 CLI 提交任务或动作请求，观察 policy_decision_event、AdapterGateway、FakeAdapter、ActionResult 与 audit/replay 的全链路输出，使“系统在做什么、为什么这么做、结果是什么”一目了然。

9.2 建议的短期任务顺序

| 阶段 | 主要任务 |
| --- | --- |
| 第一阶段 | 冻结当前基线、整理 README 与项目总结、形成正式技术报告 |
| 第二阶段 | 增强 CLI、审计展示与 replay 可读性，形成可展示 demo |
| 第三阶段 | 扩展 fake adapter 的失败/延迟/拒绝场景，增强集成测试 |
| 第四阶段 | 在保持控制面 contract 不变的前提下预接 PX4 SITL / MAVLink |

十、可形成论文与专利的方向梳理

10.1 论文方向

| 编号 | 可写方向 |
| --- | --- |
| 方向 1 | 面向无人系统任务执行的控制面—执行面分离式运行时架构 |
| 方向 2 | contract-first + skeleton-first 的无人系统软件演进方法 |
| 方向 3 | 基于 policy_decision_event 的可审计决策链路与最小回放机制 |
| 方向 4 | ActionRequest -> PolicyDecisionEnvelope -> ActionResult 的规范化消息流设计 |

10.2 专利方向

| 编号 | 可申请方向 |
| --- | --- |
| 方向 1 | 一种面向无人系统的统一策略裁决与执行适配运行时方法 |
| 方向 2 | 一种基于控制面 canonical 协议与 adapter gateway 的任务执行方法 |
| 方向 3 | 一种带审计回放能力的策略决策事件组织与复盘方法 |
| 方向 4 | 一种在任务执行运行时中实现委托、收缩与抢占约束的方法 |

论文/专利撰写建议 当前最适合先写的是“架构方法 + 协议与运行时流程 + 审计回放”的材料，因为这些已经有代码与测试支撑。相反，真实飞控接入性能、多机协同效果与复杂授权策略的实验结论，应该等后续实现与数据更充分时再单独形成完整稿件。

十一、风险、边界与演进策略

当前最大的风险不是功能少，而是在系统尚未完全理解前就被过多外部目标牵引。例如，如果过早接入真实飞控、复杂控制台、真实多机协同或大量厂商 SDK，很容易让项目再次回到‘接口混乱、测试失真、改一处牵全局’的状态。因此，当前阶段最重要的策略并不是盲目加功能，而是保持内核稳定，按控制面 contract 的方向逐步向外扩。

| 风险 | 表现 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 策略未完全实现 | gate 中仍有大量 TODO | 以测试驱动逐步填充 policy 规则 |
| 真实执行缺失 | 当前仅 fake adapter | 先扩 fake adapter，再接 SITL |
| 接口双轨并存 | canonical 与 legacy alias 并行 | 中期做字段收敛 |
| 认知负担高 | 代码与文档同时快速演进 | 用 README / summary / guide 做持续整理 |

十二、结论

从工程视角看，当前项目已经完成了一次非常关键的跨越：它不再只是关于无人综合平台的设想集合，也不再只是“让 Codex 生成了一堆代码”，而是形成了一套有 contract、有 skeleton、有测试、有审计链路、并且能够稳定通过全量 pytest 的最小内核。

这意味着后续工作可以真正进入“沿着稳定基线做增量”的阶段。无论接下来是增强 CLI 与演示能力、扩展 fake adapter 的行为模型，还是接入 PX4 SITL / MAVLink，都不必再回到最初那种从概念重新搭建的状态。当前最重要的不是再去怀疑这条技术路线，而是在这个基线上持续推进，把系统从‘可测试骨架’逐渐推到‘可演示系统’，再进一步推进到‘可接入真实执行链路的平台内核’。

附录 A：当前推荐阅读顺序

1. README.md：先理解项目边界、目标和最小运行方式。

2. docs/codebase_guide.md：再理解目录结构、关键文件和执行链路。

3. docs/project_summary.md：理解当前阶段定位、技术债与下一步路线。

4. tests/：通过测试反向理解当前代码到底保证了什么。

附录 B：当前最值得继续投入的工程事项

把 CLI 从 test-friendly 提升到 demo-friendly。

增强审计和回放的结构化展示能力。

扩展 fake adapter 的异常、超时、拒绝与恢复路径。

在保持 contract 稳定的前提下，规划 SITL/PX4/MAVLink 的第一轮接入。

python -m pip install --no-index --find-links=wheelhouse_basic pytest pip setuptools wheel